## Slide 1
答辩人员：CPU全员
——CPU
AEAI HR测试项目答辩

## Slide 2
01.
组长: 王宇生
02.
组员：
  郑园
  李静静
  易秋利
  宫玮泽
组内成员

## Slide 3
引言
测试结果及缺陷分析
测试摘要
测试结论与建议
测试总结

## Slide 4
引言
编写目的
项目背景
系统简介
术语与缩写词

## Slide 5
编写目的
总结当前测试阶段发现的问题
01
测试必要产出物之一
03
为下一阶段测试活动过程改进提出建议
05
审核当前项目是否可以发布
02
产品质量评估报告
04
测试阶段结束的标志
06

## Slide 6
项目背景
AEAI HR人力资源管理系统沈阳数通畅联软件公司基于AEAI DP平台开发的开源Java Web系统。AEAI HR主要有6个业务功能模块，包括基本信息模块，考勤模块，加班申请，请假申请，出差报销和薪资管理。
01
02
人力资源系统一个公司重要的管理工具，对于数通畅联而言也是如此，因此数通畅联在充分调研后，决定开发一个可以满足日常需要、简单易用，同时要有灵活的扩展性，保证后续能够能快速完善升级的人力资源管理系统——AEAI HR。

## Slide 7
2
1
5
对员工个人信息进行记录、薪资调整的基本信息管理模块；
对员工出勤率进行统计的考勤管理模块；
员工申请出差报销以及核准人进行审核的出差管理模块；
4
员工申请请假以及核准人进行审核的请假管理模块；
3
员工申请加班以及核准人进行审核的加班管理模块；
6
员工查看个人薪资以及核准人进行记录核准的薪资管理模块。
系统简介
本系统需要包括：

## Slide 8
HR
即人力资源，全称人力资源管理，又称人事。人事管理是为实现一定的目标，对所属工作人员进行选拔、使用、培养、考核、奖惩等一系列的管理活动。
模块
分为6个模块，人员基本信息管理、考勤管理、加班管理、请假管理、出差报销、薪资管理。
术语和缩写词

## Slide 9
测试用例设计方法
测试环境及配置
测试方法和工具
LOGO
测试摘要

## Slide 10
等价类划分
边界值分析
场景法
测试用例设计方法

## Slide 11
测试环境与配置
CPU：Intel 酷睿i7 9750H
主板：FX505GT
内存：8GB
显卡：NVIDIA GeForce GTX 1650、Intel(R) UHD Graphics 630
硬盘：512MB固态硬盘
1、硬件资源
01
操作系统：win10 64位
JDK1.7.0
MySQL5.6.25
浏览器：Chrome
2、软件环境
02

## Slide 12
测试方法
动态测试：实际运行被测对象，输入相应的测试数据，检查实际输出结果和预期结果是否相符的过程。
黑盒测试：通过软件的外部表现来发现其缺陷和错误。把测试对象看成一个黑盒，完全不考虑程序内部和处理过程。
功能测试：是黑盒测试的一方面，它检查实际软件的功能是否符合用户的需求。
系统测试：是在真实的系统运行环境下，检查完整的程序系统能否和系统正确配置、连接，并最终满足客户的所有需求。

## Slide 13
测试工具
 | 工具 | 产商 | 版本
测试管理 | WPS | 金山 | 2019
缺陷跟踪 | 禅道 | 青岛易软天创 | TBD
DBMS工具 | MySQL/Navicat | Oracle/香港卓软数码科技 | 5.6/TBD
浏览器 | Chrome | Google | 81.0.4044.92（正式版本） （64 位）

## Slide 14
测试执行情况与记录
01
测试覆盖
02
缺陷的统计与分析
03
测试结果及缺陷分析

## Slide 15
测试执行情况与记录
执行情况
测试用例数：342

## Slide 16
测试进度
名称 | 测试项 | 人员配置 | 时间进度 | 负责人
设计测试用例 | AEAI HR人力资源系统 | 全体 | 2020.8.18--2020.8.19 | 王宇生
执行测试用例 | AEAI HR人力资源系统 | 全体 | 2020.8.19--2020.8.20 | 王宇生
测试总结 | AEAI HR人力资源系统 | 全体 | 2020.8.21 | 王宇生

## Slide 17
AEAI HR人力资源系统v1.0
测试版本

## Slide 18
测试覆盖

## Slide 19
缺陷统计与分析
缺陷汇总
缺陷总数：78

## Slide 20
缺陷分析

## Slide 22
残留缺陷与未解决问题
缺陷与问题全部未修复

## Slide 23
测试结论与建议

## Slide 24
测试结论
AEAI HR人力资源系统的测试工作基本结束，共设计并执行了342条用例。测试用例通过数264条，通过率77.19%。测试中共发现78个缺陷，严重缺陷存在个

## Slide 25
建议
意识到需求阶段测试工作的重要性，许多缺陷皆因需求不当导致。
开发人员对待工作要认真负责，否则会出现很多细微缺陷，影响开发进度。

## Slide 26
——CPU全员
演示完毕，感谢观看